ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2023								 № 169

рп. Дедовичи

О подготовке проектов внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вязьевская волость» Дедовичского района Псковской области

В соответствии со статьями23, 24, 25, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Дедовичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Вязьевская волость», утвержденный решением Собрания депутатов сельского поселения «Вязьевская волость» от 14.06.2013 № 100, и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вязьевская волость», утвержденные решением Собрания депутатов сельского поселения «Вязьевская волость» от 14.06.2013 № 101 (далее - Проекты).

2. Возложить на комиссию по правилам землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Дедовичский район», полномочия по подготовке Проектов и обеспечить их соответствие требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

3. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов.

4. Опубликовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте муниципального образования «Дедовичский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Дедовичского района                                                                       Г.А. Афанасьев

Приложение к

постановлению Администрации

Дедовичского района

от 13.04.2023 № 169

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вязьевская волость» Дедовичского района Псковской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проектов внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вязьевская волость» Дедовичского района Псковской области (далее – Проекты) | Глава Дедовичского района |  |
| 2 | Опубликование решения о подготовке Проектов | Управление делами Администрации Дедовичского района (далее – Управление делами) | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке Проектов |
| 3 | Разработка Проектов | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту (договору) | в соответствии с муниципальным контрактом или договором |
| 4 | Проверка Проектов на соответствие требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и согласование с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, с органами местного самоуправления муниципальных районов, имеющих общую границу с муниципальным районом (далее – органы власти) | Комиссия по правилам землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Дедовичский район» (далее – Комиссия); исполнитель по заключенному муниципальному контракту (договору) | Комиссией в течение 10 дней со дня получения Проектов; в течении 3-х месяцев с органами власти |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по Проектам | Глава Дедовичского района | не позднее чем через 10 дней со дня получения Проектов |
| 6 | Опубликование постановления Главы Дедовичского района о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по Проектам | Управление делами | не позднее чем за 7 дней до дня размещения Проектов на официальном сайте или в информационных системах |
| 7 | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проектам | Комиссия | 1 месяц со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний или общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений |
| 8 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по Проектам | Комиссия | в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по Проектам |
| 9 | Доработка Проектов при наличии замечаний, полученных при согласовании Проектов и проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по Проектам | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту (договору) | срок определяется дополнительно и зависит от количества несоответствий |
| 10 | Представление Проектов Главе Дедовичского района с протоколом публичных слушаний или общественных обсуждений и заключением о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений для принятия решения о направлении Проектов в Собрание депутатов Дедовичского района или об отклонении Проектов и о направлении их на доработку с указанием даты их повторного представления (далее – Решение) | Комиссия | по окончании вышеперечисленных мероприятий |
| 11 | Принятие Главой Дедовичского района Решения | Глава Дедовичского района | в течение 10 дней после представления Проектов с протоколом публичных слушаний или общественных обсуждений и заключением о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений |
| 12 | Рассмотрение и утверждение Проектов Собранием депутатов Дедовичского района или отклонение Проектов и направление их на доработку Главе Дедовичского района | Собрание депутатов Дедовичского района | в соответствии с Регламентом Собрания депутатов Дедовичского района |
| 13 | Опубликование Проектов и размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в установленном порядке | исполнитель по заключенному муниципальному контракту (договору) | в установленный действующим законодательством срок |