ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2017 № 43

рп. Дедовичи

О подготовке проекта о внесении изменения

в Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Сосонская волость»

В соответствии со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 и ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с учетом заключения комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Дедовичский район», от 30.01.2017, Администрация Дедовичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приступить к подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Шелонская волость», утвержденные решением Собрания депутатов сельского поселения «Сосонская волость» от 28.03.2013 № 102 (далее – также Проект).

2. Возложить на комиссию по правилам землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Дедовичский район» полномочия по подготовке Проекта и его проверке на соответствие требованиям, установленным ч. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно приложению.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить его на официальном сайте муниципального образования «Дедовичский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Дедовичского района							И.И. Гуменюк

Приложение

к постановлению Администрации

Дедовичского района

от 07.02.2017 № 43

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сосонская волость»

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта и его проверка на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования (района, субъекта, РФ) | Комиссия по правилам землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Дедовичский район» (далее – Комиссия) | до 06 марта 2017 года |
| 2 | Направление Проекта Главе Дедовичского района (далее – Глава района) для принятия решения о проведении публичных слушаний | Комиссия | по окончании разработки и проверки Проекта |
| 3 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | Глава района | не позднее чем через 10 дней со дня получения Проекта |
| 4 | Опубликование постановления Главы района о проведении публичных слушаний по Проекту | Аппарат Администрации Дедовичского района (далее – Аппарат) | в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения |
| 5 | Проведение публичных слушаний по Проекту | Комиссия | 2 месяца со дня опубликования Проекта |
| 6 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и протокола публичных слушаний | Комиссия | в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний по Проекту |
| 7 | Опубликование протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту | Аппарат | в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний по Проекту |
| 8 | Обеспечение внесения изменений в Проект в случае, если по результатам публичных слушаний появилась такая необходимость | Комиссия | в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний по Проекту |
| 9 | Представление Проекта Главе района с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний для принятия решения о направлении Проекта в Собрание депутатов Дедовичского района или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления (далее – Решение) | Комиссия | по окончании вышеперечисленных мероприятий |
| 10 | Принятие Главой района Решения | Глава района | в течение 10 дней после представления Проекта» |